**Załącznik nr 1**

OT-DAO.223.1.2020

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie **dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji ogrodzenia wraz z bramą główną oraz niezbędnych opracowań z uzyskaniem wszelkich wymaganych zgodnie z prawem opinii, uzgodnień, postanowień, decyzji oraz innych wymaganych przepisami Prawa Budowlanego pozwoleń administracyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja ogrodzenia w budynku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka w Tarnowie przy ul. Nowy Świat 30”.**

1.Zakres prac projektowych obejmuje:

a) opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji ogrodzenia wraz bramą główną od strony wschodniej, południowej i północnej przy budynku MCDN Ośrodka w Tarnowie,

b) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem dokumentów warunkujących wykonanie robót budowlanych,

c) wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót,

d) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

2. Budynek jest wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków, ponadto zlokalizowany jest na obszarze układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków.

3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca prac oraz zapoznał się z uwarunkowaniami technicznymi celem pozyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do zawarcia umowy na wykonanie zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

4. Termin wykonania zamówienia:

a) Wykonawca zobowiązuje się w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu całej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dowodu zgłoszenia robót budowlanych lub złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

b) W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę Wykonawca zobowiązuje się do jego uzyskania w możliwie najkrótszym terminie.

5. Opis obliczenia ceny i kryterium oceny ofert.

1. Należy podać cenę netto oraz cenę brutto. W cenie brutto należy uwzględnić kwotę podatku od towarów i usług (VAT).
2. W cenę oferty powinny zostać wkalkulowane wszystkie inne koszty związane z wykonaniem zamówienia.
3. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
4. Kryterium oceny ofert: 100% najniższa cena brutto.